遵阳街北侧临时非机动车停车场工程工程量清单编制说明

- 工程概况

项目位于紫薇路与东大街交口东侧，遵阳街北侧，总面积约3350平方米。包括新建停车场内非机动车车道，排水工程， 绿化工程等，具体建设内容及做法详见施工图及工程量清单要求。

- 二、编制范围

根据招标人提供的施工图纸中的所有内容及清单所列说明。

- 三、编制依据

1、建设单位提供的2024年8月16日图纸；

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

3、2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》

4、本工程招标交易文件及国家现行计量及计价规范；

5、截止2024年8月的省、市有关政策性文件

6、本工程设计文件及国家现行相关规定。

四、其他有关说明

1、施工现场情况：投标人自行踏勘现场。

2、交通运输情况：投标人自行踏勘现场。

3、环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。

4、本说明未尽事项，以“计价规范”、“计量规范”招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

5、本工程类别费率按安徽省建设工程计价依据动态调整第1期规定计取；

- 五、暂列金额及暂估价:

本工程设暂列金额 3.00万元（9%税金另计） ，暂估价 0.00 万元（税金另计）。

- 六、编制有关说明

- 1、关于工程量，除另有说明外，所有清单项目的工程量应以实体工程量为准，并以完成后的净值计算；各潜在投标人报价时，应在综合单价中考虑各施工中损耗和需增加的工程量。

- 2、土方开挖及回填的清单量与消耗量保持一致，均以消耗量计算。

3、场内土石方考虑场地内就地利用,不考虑外弃，主要利用路基回填及绿化种植土。缺方运距按7km考虑，投标人自行踏勘现场，自行报价，结算不予调整，利用场内土。土方工程采用推土机将土方推至到绿化施工区域，满足后期种植绿化要求。投标人应自行勘查现场，合理组织施工，综合考虑报价，结算时不予调整。

4、本次编制内容不含场车棚、垃圾箱

5、大型机械的进退场费：最高投标限价中按照清单所列项和工程量计算。投标人自行考虑报价，结算时不予调整。

6、本工程其他施工用的便道、便桥、临时场地、围栏、施工标牌等均由投标人自行考虑。请各投标单位在投标时充分考虑上述因素可能发生的费用，并根据自身情况合理让利。

7、措施费：“行车、行人干扰增加费”在招标限价中不予计取，投标人根据勘查情况及现场施工组织安排，在投标报价中自行考虑，不予单独计算。

8、措施费：“非夜间施工费”计费标准与拟建项目不符，本项目在招标限价中不予计取。

9、措施费：“赶工措施费”经计算该项目招标工期压缩在额定工期20%范围内，在招标限价不予计取赶工措施费，投标人根据勘查情况及现场施工组织安排，结算中标费率不予调整。